Plan de Gestión de los Interesados

Identificador del proyecto: SIGSUP

Plan de Gestión de los Interesados

Nombre del proyecto: Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

información del Proyecto	3

Interesados	3

Alcance e impacto del cambio para los interesados	11

Interrelaciones entre interesados	14

Compromiso de los interesados	18

Relación de interesados con los componentes del proyecto	20

1. Matriz de relación de interesados por componente	20

2. Interesados adicionales requeridos por la estructura de entregables	21

3. Comunicación, capacitación y manuales por componente	23

4. Reglas de aceptación de interesados por hito EDT	25

# información del Proyecto

| Empresa/Organización | HIPERMAXI |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI |
| Fecha de elaboración | 01/03/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | HIPERMAXI |

# Interesados

| Interesado | Necesidades de comunicación | Método / medio | Tiempo / Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerencia General de HIPERMAXI | Necesita conocer el avance general del proyecto, beneficios esperados, inversión requerida, riesgos críticos, cumplimiento del alcance y decisiones estratégicas relacionadas con la modernización tecnológica. | Informes ejecutivos, reuniones de comité, presentaciones de avance, tablero de indicadores y actas de aprobación. | Mensual y en cada hito importante del proyecto. |
| Patrocinador principal del proyecto | Requiere información sobre el cumplimiento de objetivos, uso del presupuesto, avance de entregables, riesgos de alto impacto y necesidades de aprobación. | Reuniones directivas, informes de avance, reportes de costos y actas de decisión. | Mensual o cuando se requiera aprobar cambios importantes. |
| Director del proyecto | Necesita recibir información actualizada de todas las áreas: alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos, adquisiciones, interesados y entregables. | Reuniones de seguimiento, tablero de tareas, reportes del equipo, actas de reunión y matriz de riesgos. | Semanal, y diaria durante fases críticas. |
| Departamento de Tecnologías de Información de HIPERMAXI | Requiere información técnica sobre arquitectura, servidores, base de datos, red, nube, seguridad, integraciones, soporte, mantenimiento y continuidad operativa. | Reuniones técnicas, diagramas de arquitectura, documentación técnica, reportes de infraestructura y revisiones de seguridad. | Semanal durante diseño e implementación. |
| Gerencia Administrativa y Financiera | Necesita conocer costos de inversión, presupuesto aprobado, compras de equipos, contratación de servicios, licencias, costos de nube, mantenimiento y retorno esperado. | Informes financieros, hojas de cálculo, reuniones presupuestarias, cotizaciones y reportes de control de costos. | Mensual y cada vez que existan adquisiciones relevantes. |
| Gerencia de Operaciones | Necesita información sobre cómo la estrategia TI afectará los procesos diarios de ventas, inventarios, compras, logística, sucursales, atención al cliente y abastecimiento. | Reuniones operativas, demostraciones funcionales, informes de avance, validación de procesos y actas de revisión. | Quincenal y durante las pruebas piloto. |
| Administradores de sucursal | Requieren conocer fechas de implementación, cambios en procesos, capacitación del personal, instalación de equipos, funcionamiento de módulos y canales de soporte. | Reuniones por sucursal, comunicados internos, capacitaciones, manuales de usuario y soporte presencial. | Quincenal antes del despliegue y semanal durante la implementación. |
| Área de Inventarios y Almacenes | Necesita información sobre control de stock, registro de productos, códigos de barras, lotes, fechas de vencimiento, reposición, trazabilidad y uso de dispositivos de lectura. | Talleres prácticos, manuales operativos, pruebas con datos reales, reuniones funcionales y acompañamiento en almacén. | Semanal durante pruebas y despliegue. |
| Área de Compras y Abastecimiento | Requiere información sobre órdenes de compra, proveedores, recepción de productos, precios, márgenes, control de abastecimiento y alertas de reposición. | Reuniones funcionales, instructivos de proceso, reportes de compras, validaciones con usuarios y documentación del módulo. | Quincenal durante análisis, diseño y validación. |
| Área Comercial y Ventas | Necesita información sobre control de precios, promociones, ventas por sucursal, reportes comerciales, dashboards, integración con cajas y disponibilidad de productos. | Reuniones comerciales, tableros de indicadores, reportes de ventas, demostraciones del sistema y validación de requerimientos. | Quincenal y al cierre de cada módulo comercial. |
| Personal de cajas y atención al cliente | Necesita conocer el uso de terminales POS, facturación, consulta de precios, manejo de errores, atención rápida al cliente y procedimientos ante fallas del sistema. | Capacitaciones prácticas, guías rápidas, simulaciones de venta, videos cortos y soporte en sitio. | Durante capacitación, piloto y primeros días de despliegue. |
| Área Contable | Requiere información sobre integración con ventas, compras e inventarios, generación de reportes fiscales, libros contables, estados financieros y cumplimiento normativo. | Reuniones técnico-funcionales, pruebas de integración contable, reportes de validación y documentación del módulo contable. | Quincenal y en cada entrega relacionada con contabilidad. |
| Área de Logística y Distribución | Necesita información sobre disponibilidad de productos, rutas, entregas, dispositivos móviles, seguimiento operativo, sincronización de datos y reportes de distribución. | Reuniones logísticas, capacitaciones prácticas, pruebas piloto, manuales de uso y reportes de incidencias. | Quincenal y semanal durante el piloto logístico. |
| Recursos Humanos | Requiere información sobre capacitación, gestión del cambio, roles de usuario, control biométrico, asistencia, adopción tecnológica y resistencia del personal. | Reuniones de coordinación, plan de capacitación, comunicados internos, reportes de asistencia y encuestas de adopción. | Mensual y durante cada ciclo de capacitación. |
| Área de Seguridad Física | Necesita conocer la implementación de biometría, CCTV, control de accesos, seguridad de sala de servidores, protección de almacenes y protocolos de ingreso. | Reuniones técnicas, protocolos de seguridad, manuales de acceso, pruebas de equipos y actas de instalación. | Mensual y durante instalación de controles físicos. |
| Responsable de Seguridad de la Información | Requiere información sobre políticas de contraseñas, roles y permisos, doble autenticación, cifrado, logs, auditoría, respaldo, continuidad y riesgos de seguridad. | Informes de seguridad, reuniones técnicas, matriz de riesgos, pruebas de seguridad y reportes de auditoría. | Semanal durante configuración de seguridad y mensual en operación. |
| Proveedores tecnológicos | Necesitan especificaciones técnicas, cronograma de instalación, criterios de aceptación, acuerdos de servicio, contratos, requerimientos de hardware, red, nube y soporte. | Reuniones técnicas, correos formales, contratos, SLA, órdenes de compra, actas de recepción e informes de instalación. | Según contrato, instalación y entregas planificadas. |
| Proveedor de red e internet | Requiere información sobre necesidades de conectividad, ancho de banda, redundancia, configuración de enlaces, disponibilidad, soporte y acuerdos de nivel de servicio. | Reuniones técnicas, tickets de soporte, informes de conectividad, SLA y canales de atención corporativa. | Durante instalación y luego según incidentes o revisiones mensuales. |
| Proveedor de nube y respaldo | Necesita información sobre almacenamiento, servidores, respaldos, sincronización, recuperación ante desastres, disponibilidad y políticas de seguridad. | Reuniones técnicas, documentación de arquitectura, reportes de respaldo, pruebas de recuperación y acuerdos de servicio. | Durante implementación y revisión mensual. |
| Proveedores comerciales de HIPERMAXI | Necesitan conocer nuevos procedimientos para órdenes de compra, entregas, recepción de mercadería, facturación, documentación y comunicación con el supermercado. | Correos formales, instructivos, reuniones de coordinación, portal de proveedores o comunicados administrativos. | Según etapa de implementación del módulo de compras y abastecimiento. |
| Clientes de HIPERMAXI | Requieren una mejor experiencia de compra, atención más rápida, precios correctos, disponibilidad de productos, facturación eficiente y menor tiempo de espera. | Comunicación indirecta mediante mejoras del servicio, atención al cliente, señalización, canales digitales y encuestas de satisfacción. | Durante y después del despliegue. |
| Entidades reguladoras y fiscales | Necesitan que HIPERMAXI mantenga información confiable, reportes fiscales, trazabilidad, cumplimiento contable, sanitario y normativo. La consigna también pide identificar actores externos como proveedores y entidades reguladoras. | Reportes oficiales, documentación contable, auditorías, certificados, archivos fiscales y comunicación formal. | Según exigencia normativa o períodos fiscales. |
| Equipo de desarrollo de software | Requiere requisitos claros, reglas de negocio, prioridades, criterios de aceptación, acceso a ambientes, documentación técnica y retroalimentación de usuarios. | Reuniones técnicas, historias de usuario, tablero de tareas, documentación funcional, Git, Jira/Trello y actas de revisión. | Semanal o diaria durante desarrollo intensivo. |
| Equipo de infraestructura y soporte | Necesita información sobre instalación de equipos, servidores, redes, UPS, CCTV, cableado, sala técnica, mantenimiento y soporte posterior. | Reuniones técnicas, planos de red, inventario de equipos, reportes de instalación y tickets de soporte. | Semanal durante implementación y bajo demanda en operación. |
| Equipo de QA / Calidad | Requiere casos de prueba, criterios de aceptación, acceso a ambientes de prueba, documentación funcional, incidencias y resultados esperados. | Plan de pruebas, matriz de casos de prueba, reportes de errores, reuniones de validación y tablero de incidencias. | En cada entrega funcional y durante el piloto. |

# Alcance e impacto del cambio para los interesados

La estrategia integral de Tecnologías de Información para HIPERMAXI tendrá un impacto significativo en los diferentes interesados del proyecto, debido a que no se limita únicamente al desarrollo de un sistema informático, sino que contempla una modernización completa de la empresa. El proyecto incluye la integración de procesos, implementación de software, renovación de hardware, red corporativa, servicios cloud, seguridad informática, control biométrico, respaldo de información, migración de datos, capacitación del personal y mejora de la infraestructura tecnológica.

Actualmente, el escenario de referencia presenta problemas como el uso de sistemas aislados y hojas de cálculo, duplicidad de registros, pérdidas de stock, errores en precios y retrasos en la atención al cliente. Por ello, el cambio propuesto busca centralizar la gestión de inventarios, ventas, compras, contabilidad, logística y seguridad para mejorar la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.

| Interesado | Alcance del cambio | Impacto esperado | Posible resistencia o afectación |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerencia General de HIPERMAXI | Participará en la aprobación de la estrategia TI, priorización de inversiones, definición de objetivos y toma de decisiones estratégicas. | Mayor control de la empresa mediante información centralizada, reportes gerenciales, indicadores y mejor capacidad de decisión. | Puede existir preocupación por el costo total del proyecto, tiempo de implementación y retorno de la inversión. |
| Patrocinador principal del proyecto | Será responsable de respaldar el proyecto, autorizar recursos y facilitar la coordinación entre áreas. | Mayor alineación entre tecnología y objetivos empresariales. | Riesgo de presión por resultados rápidos o reducción del presupuesto asignado. |
| Director del proyecto | Coordinará las fases de diagnóstico, planificación, infraestructura, software, red, seguridad, capacitación y despliegue. | Mejor control del avance, entregables, riesgos y calidad del proyecto. | Alta responsabilidad ante retrasos, cambios de alcance o falta de coordinación entre áreas. |
| Departamento de Tecnologías de Información | Asumirá la administración técnica de servidores, red, sistemas, base de datos, seguridad, nube, soporte y mantenimiento. | Fortalecimiento del área TI y mayor capacidad de respuesta ante incidentes. | Puede existir sobrecarga inicial de trabajo y necesidad de capacitación técnica especializada. |
| Gerencia Administrativa y Financiera | Participará en la evaluación de costos, adquisiciones, presupuesto, control financiero y reportes contables. | Mayor control de costos, gastos, compras, facturación y estados financieros. | Puede haber preocupación por la inversión en equipos, licencias, servicios de nube y mantenimiento. |
| Gerencia de Operaciones | Se verá afectada por la automatización de procesos de sucursales, inventarios, ventas, compras, logística y atención al cliente. | Mayor eficiencia operativa, reducción de errores y mejor coordinación entre áreas. | Puede presentarse resistencia por cambios en procesos ya conocidos o dependencia inicial del sistema. |
| Administradores de sucursal | Deberán supervisar la adopción del sistema y los nuevos procedimientos en cada sucursal. | Mejor control local de ventas, inventarios, personal y reportes. | Pueden presentarse dificultades durante el periodo de adaptación del personal operativo. |
| Personal de cajas y ventas | Utilizará nuevas herramientas POS, facturación integrada, consulta de precios y registro de ventas en tiempo real. | Atención más rápida, menor error en precios y mejor experiencia para el cliente. | Puede existir temor al uso del nuevo sistema o errores durante la etapa inicial. |
| Área de Inventarios y Almacenes | Pasará de controles manuales o dispersos a una gestión centralizada con stock en tiempo real, códigos de barras, lotes y alertas. | Reducción de pérdidas, mejor trazabilidad de productos y reposición más eficiente. | Puede haber errores iniciales en registros, migración de datos o resistencia al control más estricto. |
| Área de Compras y Abastecimiento | Gestionará proveedores, órdenes de compra, recepción de productos, precios, márgenes y reposición mediante procesos integrados. | Mejor control de compras, reducción de duplicidades y mayor coordinación con inventarios. | Algunos usuarios pueden resistirse a abandonar formatos manuales o archivos Excel. |
| Área Comercial y Ventas | Tendrá acceso a reportes de ventas, márgenes, promociones, precios dinámicos e indicadores comerciales. | Mejor análisis comercial y toma de decisiones basada en datos. | Puede existir resistencia si los reportes muestran errores históricos o diferencias con controles anteriores. |
| Área Contable | Se integrará con ventas, compras, inventarios y reportes fiscales, permitiendo mayor trazabilidad contable. | Mejora en libros contables, estados financieros, reportes fiscales y cumplimiento normativo. | Riesgo de inconsistencias si los datos migrados no son depurados correctamente. |
| Área de Logística y Distribución | Utilizará dispositivos móviles, información de disponibilidad de productos, rutas, entregas y sincronización con inventarios. | Mayor control de entregas, reducción de retrasos y mejor trazabilidad logística. | Puede haber dificultades por conectividad, daño de dispositivos o falta de capacitación. |

# Interrelaciones entre interesados

Las interrelaciones entre interesados permiten identificar cómo se comunican, coordinan y dependen entre sí los diferentes actores del proyecto. En una estrategia integral de TI, estas relaciones son importantes porque una decisión tomada por un área puede afectar directamente a otras. Por ejemplo, una decisión sobre inventarios impacta compras, ventas, logística, contabilidad y atención al cliente.

En el caso de HIPERMAXI, las interrelaciones deben gestionarse con especial cuidado porque el proyecto integra componentes de software, hardware, red, nube, control biométrico, seguridad, respaldo e infraestructura física. El documento base contempla adquisición de equipos, servidores, red de interconexión, servicios cloud, control biométrico y adecuaciones físicas, por lo que la coordinación entre interesados técnicos, administrativos y operativos será fundamental.

| Interesado principal | Se relaciona con | Tipo de relación | Propósito de la relación |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerencia General de HIPERMAXI | Patrocinador principal | Estratégica y decisoria | Definir prioridades, aprobar inversión, autorizar cambios importantes y validar el avance general del proyecto. |
| Gerencia General de HIPERMAXI | Director del proyecto | Dirección y control | Recibir informes ejecutivos, revisar riesgos, aprobar entregables principales y tomar decisiones de alto nivel. |
| Patrocinador principal | Gerencia Administrativa y Financiera | Financiera y estratégica | Asegurar disponibilidad de presupuesto, validar compras, controlar costos y priorizar inversiones tecnológicas. |
| Director del proyecto | Equipo del proyecto | Operativa y de gestión | Asignar tareas, controlar cronograma, revisar entregables, resolver problemas y coordinar el trabajo diario. |
| Director del proyecto | Departamento de TI | Técnica y de coordinación | Validar arquitectura tecnológica, infraestructura, seguridad, servidores, red, nube e integración de sistemas. |
| Director del proyecto | Docentes guía y evaluadores | Académica y metodológica | Presentar avances, recibir observaciones, corregir documentación y asegurar cumplimiento de la consigna académica. |
| Departamento de TI | Proveedores tecnológicos | Técnica y contractual | Coordinar adquisición, instalación, configuración y soporte de equipos, servidores, red, nube, biometría y seguridad. |
| Departamento de TI | Equipo de desarrollo de software | Técnica y funcional | Definir ambientes, base de datos, arquitectura, seguridad, integración, despliegue y mantenimiento del sistema. |
| Departamento de TI | Responsable de Seguridad de la Información | Seguridad y control | Establecer políticas de acceso, roles, contraseñas, cifrado, respaldos, logs y auditoría. |
| Gerencia de Operaciones | Administradores de sucursal | Operativa | Coordinar implementación en sucursales, ajustar procesos, comunicar cambios y controlar funcionamiento diario. |
| Administradores de sucursal | Personal de cajas y ventas | Operativa y de supervisión | Coordinar capacitaciones, supervisar el uso del sistema y reportar incidentes durante el despliegue. |
| Administradores de sucursal | Inventarios y almacenes | Operativa | Controlar disponibilidad de productos, movimientos de stock, reposiciones y diferencias de inventario. |
| Área de Inventarios y Almacenes | Área de Compras y Abastecimiento | Operativa y comercial | Informar niveles de stock, alertas de reposición, productos agotados y necesidades de compra. |
| Área de Compras y Abastecimiento | Proveedores comerciales | Comercial y documental | Gestionar órdenes de compra, entregas, recepción de productos, documentación y condiciones comerciales. |
| Área de Ventas | Inventarios y almacenes | Operativa | Actualizar salidas de productos, validar disponibilidad y reducir errores entre stock físico y stock registrado. |
| Área de Ventas | Área Contable | Financiera | Enviar información de ventas, facturación, ingresos y reportes necesarios para registros contables. |
| Área de Compras | Área Contable | Financiera y documental | Registrar compras, facturas, pagos, obligaciones y documentación para reportes financieros. |
| Área Contable | Gerencia Administrativa y Financiera | Financiera y normativa | Consolidar estados financieros, reportes fiscales, libros contables e indicadores económicos. |
| Área de Logística y Distribución | Inventarios y almacenes | Operativa | Coordinar disponibilidad de productos, preparación de pedidos, salida de mercadería y seguimiento de entregas. |
| Área de Logística y Distribución | Administradores de sucursal | Operativa | Coordinar entregas, abastecimiento entre sucursales y solución de problemas logísticos. |
| Recursos Humanos | Personal operativo | Organizacional | Gestionar capacitación, control de asistencia, adopción tecnológica, comunicación interna y resistencia al cambio. |

# Compromiso de los interesados

| Interesado | Estrategias a utilizar |
| --- | --- |
| Gerencia General de HIPERMAXI | Presentar informes ejecutivos, avances generales, beneficios esperados, riesgos principales y decisiones que requieran aprobación. |
| Patrocinador del proyecto | Mantenerlo informado sobre cumplimiento de objetivos, presupuesto, cronograma y cambios importantes del proyecto. |
| Director del proyecto | Coordinar reuniones de seguimiento, controlar entregables, gestionar riesgos y asegurar la comunicación entre todas las áreas. |
| Departamento de TI | Involucrarlo en decisiones técnicas sobre infraestructura, red, servidores, seguridad, nube, soporte y mantenimiento. |
| Gerencia Administrativa y Financiera | Presentar reportes de costos, presupuesto, adquisiciones, inversión tecnológica y control financiero del proyecto. |
| Gerencia de Operaciones | Validar los cambios en procesos operativos, sucursales, inventarios, ventas, logística y atención al cliente. |
| Administradores de sucursal | Informar el cronograma de implementación, capacitar como usuarios clave y recoger observaciones durante el despliegue. |
| Personal de cajas y ventas | Realizar capacitaciones prácticas, guías rápidas, simulaciones de uso y soporte durante la puesta en marcha. |
| Inventarios y almacenes | Capacitar en control de stock, códigos de barras, registros de productos, vencimientos, trazabilidad y reposición. |
| Compras y abastecimiento | Validar procesos de proveedores, órdenes de compra, recepción de mercadería, precios y márgenes. |
| Área contable | Validar reportes fiscales, integración con ventas, compras e inventarios, libros contables y estados financieros. |
| Logística y distribución | Capacitar en uso de dispositivos móviles, seguimiento de entregas, disponibilidad de productos y coordinación con almacenes. |
| Recursos Humanos | Coordinar capacitaciones, comunicación interna, gestión del cambio, roles de usuario y adopción tecnológica. |
| Seguridad física | Capacitar en control biométrico, CCTV, accesos restringidos y protección de áreas críticas. |
| Proveedores tecnológicos | Definir especificaciones, cronograma, contratos, acuerdos de servicio, instalación, soporte y criterios de aceptación. |
| Proveedores comerciales | Comunicar nuevos procedimientos de compra, entrega, documentación y coordinación con HIPERMAXI. |
| Clientes de HIPERMAXI | Gestionar el impacto mediante mejoras en atención, rapidez en cajas, disponibilidad de productos y facturación correcta. |
| Entidades reguladoras | Asegurar cumplimiento fiscal, contable, sanitario y generación adecuada de reportes requeridos. |

# Relación de interesados con los componentes del proyecto

Esta sección complementa el Plan de Gestión de los Interesados manteniendo el identificador SIGSUP y los puntos base del documento. Su objetivo es hacer explícita la relación entre los interesados y la estructura de entregables del proyecto, organizado en cinco componentes: Cloud, Adquisiciones, Software, Redes e Infraestructura.

# 1. Matriz de relación de interesados por componente

| componente | Entregables de la estructura de entregables | Interesados principales | Enfoque de gestión |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Asesoría cloud, servicios cloud, respaldo y continuidad, ambientes desarrollo/pruebas/preproducción/producción, base de datos administrada, almacenamiento, red cloud privada, usuarios, roles, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos. | Gerencia General, CIO/TI, Seguridad de la Información, Gerencia Financiera, Asesor Cloud, Proveedor Cloud, Director del proyecto. | Decisiones de arquitectura, disponibilidad, seguridad, costos recurrentes, recuperación ante fallas y transferencia técnica al equipo de HIPERMAXI. |
| Adquisiciones | Cotizar proveedores, elegir proveedores económicamente factibles, adquirir materiales, equipos, servicios y otros. | Gerencia Financiera, Responsable de Adquisiciones TI, Director del proyecto, Patrocinador, Proveedores tecnológicos, Legal/Cumplimiento. | La comunicación debe asegurar transparencia de cotizaciones, criterios de selección, contratos, órdenes de compra y recepción conforme. |
| Software | Diseño funcional y técnico, prototipos, modelo de datos, integraciones, módulos POS/cajas, inventario, compras, contabilidad web, logística, BI/reportes, migración de datos, documentación técnica, pruebas, UAT, manuales y capacitación. | Gerencia de Operaciones, TI, usuarios clave, cajas/ventas, inventarios, compras, contabilidad, logística, comercial, QA y equipo de desarrollo. | Se deben realizar talleres, revisiones de prototipos, pruebas por área, capacitación por rol y actas de aceptación funcional. |
| Redes | Experto en redes, conectividad, personal operativo, preparación de terreno, switches, routers, puntos de acceso, cableado estructurado, VPN sucursal-cloud, firewalls, VLAN cajas/admin/invitados, acceso seguro para soporte, pruebas de latencia, velocidad, failover y documentación as-built. | TI, proveedor de redes, ISP, seguridad de información, administradores de sucursal, soporte técnico y operaciones. | Debe existir coordinación por ventanas de instalación, pruebas de conectividad, documentación as-built, soporte y capacitación técnica. |
| Infraestructura | Experto en infraestructura, personal operativo, preparación de terreno, racks/gabinetes, UPS y protección eléctrica, etiquetado, equipos de tienda, terminales POS, lectores, impresoras, balanzas, equipos de almacén/oficina, edge/local, repositorio de respaldo, seguridad física TI, plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento. | Infraestructura TI, seguridad física, administradores de sucursal, operaciones, proveedor de hardware, mesa de ayuda, RRHH y soporte. | La comunicación debe cubrir instalación física, inventario de activos, pruebas de energía, protección de áreas críticas, manuales de operación y escalamiento. |

# 2. Interesados adicionales requeridos por la estructura de entregables

| Interesado agregado | componente | Necesidad de comunicación | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Asesor Cloud Externo | Cloud | Asesorar contratación, arquitectura, continuidad, seguridad y costos cloud. | Workshops técnicos, revisión de cotizaciones y acta de recomendación técnica. |
| Proveedor Cloud Contratado | Cloud | Implementar servicios cloud, SLA, almacenamiento, base de datos administrada, red privada y monitoreo. | Reuniones técnicas, reportes de servicio, pruebas de recuperación y acta de aceptación cloud. |
| Responsable Interno de Adquisiciones TI | Adquisiciones | Gestionar cotizaciones, evaluación económica, órdenes de compra y recepción de bienes/servicios. | Matriz comparativa, contrato/orden de compra y actas de recepción. |
| Experto Externo en Redes | Redes | Diseñar e instalar red, cableado, VPN, firewalls, VLAN y pruebas de conectividad. | Diseño de red, pruebas de latencia/failover, as-built y capacitación de soporte. |
| Personal Operativo de Redes | Redes | Ejecutar cableado, puntos de acceso, montaje y evidencias de instalación. | Checklist de instalación, evidencias fotográficas y actas por zona. |
| Experto Externo en Infraestructura | Infraestructura | Definir racks, UPS, equipos de tienda, respaldo local, seguridad física y continuidad local. | Inventario de activos, pruebas eléctricas, actas de instalación y transferencia técnica. |
| Personal Operativo de Infraestructura | Infraestructura | Preparar terreno, instalar gabinetes, ordenar equipos, etiquetar e instalar periféricos. | Checklists por tienda, inventario, evidencias y actas de entrega. |
| Responsable de Mesa de Ayuda y Escalamiento | Infraestructura / Software / Redes / Cloud | Definir soporte post-implementación, niveles de atención, SLA internos y escalamiento. | Catálogo de servicios, matriz de escalamiento, manuales e informes de incidencias. |
| Equipo de Capacitación y Documentación | Todos los componentes | Preparar manuales por rol, guías rápidas, capacitaciones, evidencias y actas. | Plan de capacitación, asistencia, evaluación de aprendizaje y actas de cierre. |

# 3. Comunicación, capacitación y manuales por componente

| Componente | Público objetivo | Manuales / documentación | Capacitación requerida | Evidencia de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Equipo TI, Seguridad de la Información, soporte y gerencia financiera. | Manual de operación cloud, matriz de accesos, guía de respaldo/recuperación, instructivo de monitoreo y reporte de costos. | Sesión técnica de administración cloud, respaldo, recuperación, accesos, monitoreo y costos mensuales. | Acta de transferencia cloud y evidencia de prueba de recuperación. |
| Adquisiciones | Gerencia financiera, adquisiciones TI, legal y proveedores. | Manual de procedimiento de cotización, matriz de evaluación, criterios de selección, recepción y conformidad. | Capacitación sobre flujo de cotización, selección económica, documentación contractual y recepción de bienes/servicios. | Matriz comparativa firmada y actas de recepción. |
| Software | Usuarios clave de cajas, inventarios, compras, contabilidad, logística, comercial, BI y TI. | Manual por rol, manual técnico, guía rápida POS, guía de incidencias, documentación de integraciones y modelo de datos. | Capacitación por rol, pruebas UAT por área, simulaciones operativas y validación de escenarios reales. | Actas UAT, acta de capacitación y acta de aceptación funcional. |
| Redes | TI, soporte, proveedor de redes, ISP y administradores de sucursal. | Manual de red, documentación as-built, mapa de VLAN, guía VPN, guía de firewall y procedimiento de soporte seguro. | Capacitación técnica sobre operación de red, incidentes, pruebas de conectividad, failover y escalamiento con ISP. | Informe de pruebas de red, as-built firmado y acta de capacitación. |
| Infraestructura | Infraestructura TI, operaciones, seguridad física, soporte, administradores de sucursal y mesa de ayuda. | Manual de mantenimiento, inventario de equipos, plano de racks, guía UPS, guía de seguridad física y matriz de escalamiento. | Capacitación en operación básica de equipos, cuidado de POS/periféricos, UPS, seguridad física y mesa de ayuda. | Inventario firmado, plan de mantenimiento y acta de entrega de infraestructura. |

# 4. Reglas de aceptación de interesados por hito EDT

| Hito EDT | Condición de aceptación | Interesados que aceptan |
| --- | --- | --- |
| Hito Cloud aprobado | Servicios cloud contratados y configurados con pruebas de respaldo, accesos, monitoreo y costos. | CIO/TI, Seguridad de Información, Gerencia Financiera y Director del proyecto. |
| Hito Adquisiciones aprobado | Proveedores seleccionados con soporte documental, contratación y recepción conforme de materiales/servicios. | Gerencia Financiera, Adquisiciones TI, Legal/Cumplimiento y Patrocinador. |
| Hito Software aprobado | Módulos funcionales probados por área, datos migrados y usuarios capacitados con manuales aprobados. | Usuarios clave, Gerencia de Operaciones, TI, QA y Director del proyecto. |
| Hito Redes aprobado | Conectividad, cableado, VPN, firewalls, VLAN, pruebas de latencia/failover y documentación as-built aprobadas. | TI, proveedor de redes, ISP, administradores de sucursal y Seguridad de Información. |
| Hito Infraestructura aprobado | Racks, UPS, equipos de tienda, POS/periféricos, seguridad física TI, respaldo local y mesa de ayuda operativos. | Infraestructura TI, Operaciones, Seguridad Física, Soporte y administradores de sucursal. |