Enunciado del alcance del proyecto

Identificador del proyecto: SIGSUP

Enunciado del alcance del proyecto

Nombre del proyecto: Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

1.- Descripción del Alcance del Producto	4

2.- Entregables del Proyecto	5

ADQ-01	6

ADQ-02	6

ADQ-03	6

RED-01	6

RED-02	6

RED-03	6

RED-04	7

RED-05	7

RED-06	7

RED-07	7

RED-08	7

RED-09	7

RED-10	7

INF-01	7

INF-02	7

INF-03	7

INF-04	7

INF-05	7

INF-06	8

INF-07	8

INF-08	8

INF-09	8

INF-10	8

3.- Criterios de aceptación del proyecto	8

El proyecto será aceptado de manera general cuando se cumplan los siguientes criterios integrales:	9

4.- Exclusiones del Proyecto	10

5.- Restricciones del Proyecto	10

6.- Supuestos del Proyecto	11

Control de aceptación del alcance	12

# 1.- Descripción del Alcance del Producto

El producto del proyecto consiste en la implementación de una estrategia integral de Tecnologías de Información para HIPERMAXI, organizada en cinco componentes principales de la estructura de entregables: Cloud, Adquisiciones, Software, Redes e Infraestructura. El alcance se enfoca en entregar capacidades concretas y verificables para la operación del supermercado, evitando que el proyecto se presente como una lista de tareas internas sin valor claro para el cliente.

La solución busca habilitar una operación más integrada entre sucursales, cajas, inventarios, compras, proveedores, contabilidad, logística, reportes gerenciales, seguridad, respaldos y soporte operativo. Para ello, el proyecto contempla la contratación y configuración de servicios cloud, la adquisición de materiales y equipamiento, la implementación del sistema de gestión, la instalación de redes y conectividad, y la preparación de infraestructura física y tecnológica necesaria para operar con estabilidad.

El alcance no se limita al software. Cada componente debe cerrar con entregables aceptables por HIPERMAXI: documentos aprobados, servicios contratados, equipos instalados, ambientes configurados, módulos funcionales, datos migrados, pruebas ejecutadas, manuales entregados, capacitación realizada y actas de aceptación por área. Esta orientación permite que la gerencia y los usuarios clave conozcan qué esperar en cada fase del proyecto.

El proyecto deberá mantener trazabilidad entre requisitos, entregables, criterios de aceptación y evidencias de cumplimiento. Los entregables serán gestionados bajo el identificador SIGSUP y se integrarán al expediente formal del proyecto para controlar alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos y aceptación del cliente.

| Componente | Alcance incluido | Resultado esperado para HIPERMAXI |
| --- | --- | --- |
| Cloud | Contratación de asesoría cloud, contratación de servicios cloud, plan de respaldo y continuidad, ambientes de desarrollo/pruebas/preproducción/producción, servicios cloud y operación segura. | Servicios cloud disponibles, seguros, documentados y con costos monitoreables. |
| Adquisiciones | Cotización, evaluación económica y adquisición de materiales, equipos y servicios requeridos por los demás componentes. | Proveedores seleccionados y materiales adquiridos con respaldo documental. |
| Software | Diseño funcional y técnico, módulos operativos, módulos de gestión, migración de datos, documentación técnica, pruebas, capacitación y manuales. | Sistema funcional validado por áreas usuarias y listo para operación progresiva. |
| Redes | Contratación de experto, conectividad, personal operativo, preparación del terreno, dispositivos de red, puntos de acceso, cableado, VPN, seguridad y pruebas. | Red segura, segmentada, documentada y conectada con cloud/sucursales. |
| Infraestructura | Contratación de experto y personal, preparación del terreno, racks, UPS, etiquetado, equipamiento operativo, respaldo local, seguridad física TI y mesa de ayuda. | Infraestructura física y tecnológica instalada, ordenada, protegida y documentada. |

# 2.- Entregables del Proyecto

Los entregables del proyecto se estructuran por componente de la estructura de entregables. Cada entregable representa un resultado verificable que puede ser revisado y aceptado por HIPERMAXI. La siguiente tabla reemplaza los entregables genéricos por entregables concretos y vendibles para el cliente.

| Componente | Código | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | CLOUD-01 | Servicios de asesoría cloud contratados | Contrato o acuerdo de asesoría, alcance del servicio, responsable asignado y calendario de acompañamiento técnico. |
| Cloud | CLOUD-02 | Servicios cloud contratados | Proveedor cloud seleccionado, servicios contratados, condiciones comerciales, SLA y responsables de administración. |
| Cloud | CLOUD-03 | Plan de respaldo y continuidad cloud | Política de backups, frecuencia, retención, responsables, objetivo de recuperación y procedimiento ante incidentes. |
| Cloud | CLOUD-04 | Ambientes cloud configurados | Ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción separados y documentados. |
| Cloud | CLOUD-05 | Servicios cloud configurados | Base de datos administrada, almacenamiento de documentos, repositorio de respaldos y red cloud privada. |
| Cloud | CLOUD-06 | Seguridad y operación cloud implementada | Usuarios, roles, accesos, monitoreo, logs, alertas y línea base mensual de costos. |
| Adquisiciones | ## ADQ-01 | Cotizaciones de proveedores | Solicitud y recepción de cotizaciones comparables para equipos, materiales, servicios y licencias. |
| Adquisiciones | ## ADQ-02 | Proveedores seleccionados | Matriz de evaluación técnica/económica y selección de proveedores económicamente factibles. |
| Adquisiciones | ## ADQ-03 | Materiales y servicios adquiridos | Órdenes de compra, facturas, actas de recepción y control de conformidad de materiales y servicios. |
| Software | SOFT-01 | Diseño funcional y técnico aprobado | Prototipos de pantalla, modelo de datos y diseño de integraciones documentados y validados. |
| Software | SOFT-02 | Módulos de operación implementados | POS/cajas y ventas, inventario por sucursal/lote/vencimiento, compras y proveedores. |
| Software | SOFT-03 | Módulos de gestión implementados | Contabilidad web, logística y traspasos, BI y reportes gerenciales. |
| Software | SOFT-04 | Datos migrados y depurados | Productos, proveedores, usuarios, roles y sucursales cargados y validados. |
| Software | SOFT-05 | Documentación técnica del sistema | Arquitectura, base de datos, integraciones, despliegue, configuración y soporte técnico documentados. |
| Software | SOFT-06 | Pruebas, capacitación y manuales | Pruebas internas, UAT por área, manuales por rol y acta de aceptación. |
| Redes | ## RED-01 | Experto en redes contratado | Contrato o asignación formal, alcance técnico y responsabilidades definidas. |
| Redes | ## RED-02 | Servicios de conectividad contratados | Servicio de internet/enlaces contratado con SLA, ancho de banda y soporte definido. |
| Redes | ## RED-03 | Personal operativo de red contratado/asignado | Personal disponible para instalación, pruebas, documentación y soporte inicial. |
| Redes | ## RED-04 | Terreno preparado para red | Canalizaciones, puntos técnicos, espacios y condiciones mínimas para cableado y dispositivos. |
| Redes | ## RED-05 | Dispositivos de red instalados y configurados | Switches, routers y otros dispositivos instalados, etiquetados y configurados. |
| Redes | ## RED-06 | Puntos de acceso instalados | WiFi corporativo e invitados con ubicación, cobertura y configuración documentada. |
| Redes | ## RED-07 | Cableado estructurado implementado | Puntos de red instalados, certificados, etiquetados y organizados. |
| Redes | ## RED-08 | VPN sucursal-cloud configurada | Conexión segura entre sucursal y cloud probada y documentada. |
| Redes | ## RED-09 | Seguridad de red configurada | Firewall, VLAN para cajas/admin/invitados y acceso seguro para soporte. |
| Redes | ## RED-10 | Pruebas y documentación de red | Pruebas de latencia, velocidad, failover y documentación as-built. |
| Infraestructura | ## INF-01 | Experto en infraestructura contratado | Responsable técnico asignado con alcance, entregables y responsabilidades definidos. |
| Infraestructura | ## INF-02 | Personal de preparación contratado/asignado | Personal disponible para adecuación, instalación, ordenamiento y soporte físico. |
| Infraestructura | ## INF-03 | Terreno preparado para infraestructura | Espacios técnicos, energía, ventilación, seguridad y acceso básico preparados. |
| Infraestructura | ## INF-04 | Racks y gabinetes instalados | Racks, gabinetes y accesorios montados, organizados y listos para equipamiento. |
| Infraestructura | ## INF-05 | UPS y protección eléctrica instalada | UPS, supresores, protección eléctrica y respaldo energético básico implementado. |
| Infraestructura | ## INF-06 | Etiquetado y ordenamiento realizado | Equipos, cables, puertos, gabinetes y áreas técnicas identificados y ordenados. |
| Infraestructura | ## INF-07 | Equipamiento operativo instalado | Terminales POS, lectores, impresoras, balanzas y equipos de almacén/oficina instalados. |
| Infraestructura | ## INF-08 | Respaldo local y continuidad implementados | Equipo edge/local y repositorio de respaldo configurados. |
| Infraestructura | ## INF-09 | Seguridad física TI instalada | Señalética de acceso restringido, controles de acceso a áreas críticas y herramientas varias. |
| Infraestructura | ## INF-10 | Plan de mantenimiento y mesa de ayuda entregado | Plan de mantenimiento, mesa de ayuda, escalamiento y responsables de soporte. |

# 3.- Criterios de aceptación del proyecto

La aceptación del proyecto se realizará por entregable y por componente. Un entregable solo podrá considerarse terminado cuando exista evidencia verificable, revisión del responsable correspondiente y acta o aprobación formal. Los criterios de aceptación se definen de forma concreta para que HIPERMAXI pueda saber qué recibirá en cada fase.

| Componente | Entregable aceptable | Criterio de aceptación | Evidencia requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Servicios contratados y ambientes configurados | Contrato/SLA vigente, ambientes separados, servicios cloud activos, respaldos probados, usuarios/roles configurados, monitoreo y línea base de costos mensual documentados. | Contrato, consola cloud, informe de configuración, prueba de respaldo, reporte de costos y acta de aceptación TI. |
| Adquisiciones | Proveedores y materiales adquiridos | Cotizaciones comparables, selección económica justificada, órdenes de compra emitidas, recepción conforme y materiales disponibles para redes, infraestructura y software. | Matriz de cotización, orden de compra, factura/nota de entrega, acta de recepción y registro de conformidad. |
| Software | Sistema y módulos implementados | Diseño funcional/técnico aprobado, módulos críticos operativos, datos migrados, pruebas internas completadas, UAT por área aprobado, manuales por rol entregados y usuarios capacitados. | Prototipos, modelo de datos, reporte de pruebas, actas UAT, manuales, asistencia a capacitación y acta de aceptación funcional. |
| Redes | Red instalada, segura y documentada | Conectividad estable, switches/routers/AP instalados, cableado certificado, VPN sucursal-cloud operativa, firewall/VLAN configurados, pruebas de latencia/velocidad/failover aprobadas y documentación as-built entregada. | Planos de red, pruebas técnicas, configuración exportada, certificación de puntos, informe as-built y acta de aceptación técnica. |
| Infraestructura | Infraestructura física y operativa instalada | Racks, UPS, etiquetado, POS, lectores, impresoras, balanzas, equipos de almacén/oficina, respaldo local, seguridad física TI y plan de mesa de ayuda funcionando. | Inventario instalado, fotografías/evidencia, pruebas eléctricas, actas de instalación, manual de mantenimiento y plan de escalamiento. |

## El proyecto será aceptado de manera general cuando se cumplan los siguientes criterios integrales:

Los entregables de Cloud, Adquisiciones, Software, Redes e Infraestructura estén completos y aprobados por los responsables designados.

El sistema de gestión opere con los módulos de POS/cajas, inventario, compras, contabilidad web, logística, traspasos y BI/reportes gerenciales definidos.

La red permita conectividad segura entre sucursal y cloud, con segmentación por VLAN y acceso controlado para soporte.

La infraestructura física soporte la operación de tienda, cajas, almacén, oficinas, respaldo local y continuidad operativa.

Los datos de productos, proveedores, usuarios, roles y sucursales hayan sido migrados, depurados y validados.

El personal correspondiente haya recibido capacitación y manuales por rol.

Las pruebas funcionales, técnicas, seguridad, rendimiento, conectividad y aceptación de usuario hayan sido documentadas.

Se cuente con actas de aceptación, documentación final, plan de mantenimiento y mesa de ayuda/escalamiento.

# 4.- Exclusiones del Proyecto

Para evitar crecimiento no controlado del alcance, quedan fuera del proyecto los elementos que no estén relacionados con los entregables definidos en la estructura de entregables o que no cuenten con aprobación formal mediante control de cambios.

No se incluye el despliegue a todas las sucursales de HIPERMAXI si no fueron definidas como parte del alcance aprobado.

No se incluye una aplicación móvil para clientes finales ni un sistema completo de comercio electrónico.

No se incluyen integraciones bancarias, gubernamentales, plataformas externas o servicios de terceros que no hayan sido aprobados en el diseño de integraciones.

No se incluye automatización completa de procesos externos de proveedores comerciales que dependan de sistemas ajenos a HIPERMAXI.

No se incluye operación diaria indefinida posterior al cierre; esta responsabilidad pasará al área de TI y áreas operativas de HIPERMAXI.

No se incluyen obras civiles mayores, remodelaciones estructurales o cambios arquitectónicos ajenos a la preparación mínima de terreno para TI, redes e infraestructura.

No se incluyen compras, licencias, servicios cloud o equipos adicionales no aprobados mediante adquisiciones y control de cambios.

No se incluye capacitación a personal fuera de las áreas definidas en el alcance.

No se incluye mantenimiento indefinido; solo se contempla el plan de mantenimiento, mesa de ayuda y escalamiento definido como entregable de cierre.

No se incluye desarrollo de módulos adicionales fuera de POS/cajas, inventario, compras/proveedores, contabilidad web, logística/traspasos y BI/reportes gerenciales.

# 5.- Restricciones del Proyecto

Las restricciones del proyecto condicionan la ejecución de los entregables y deben ser consideradas durante la planificación, adquisición, implementación y aceptación del alcance.

El proyecto deberá mantenerse dentro del presupuesto aprobado para servicios cloud, adquisiciones, software, redes e infraestructura.

La contratación de asesores, expertos, proveedores, servicios de conectividad y servicios cloud dependerá de disponibilidad de mercado, tiempos de respuesta y aprobación económica.

La implementación deberá realizarse minimizando interrupciones en la operación diaria de tienda, cajas, almacén y oficinas.

Los ambientes de desarrollo, pruebas, preproducción y producción deberán mantenerse separados para reducir riesgos de operación.

La calidad de los datos históricos condicionará el esfuerzo de migración, depuración y validación.

La configuración de VPN, firewall, VLAN y acceso seguro para soporte deberá respetar políticas de seguridad y disponibilidad operacional.

La instalación de cableado, racks, UPS, equipos POS, lectores, impresoras y balanzas dependerá de la preparación física del terreno y disponibilidad de materiales.

Las pruebas de latencia, velocidad, failover, respaldos y UAT deberán completarse antes de la aceptación final.

Los cambios al alcance deberán registrarse, evaluarse y aprobarse formalmente antes de incorporarse al proyecto.

Los módulos críticos tendrán prioridad sobre funcionalidades deseables o mejoras futuras.

La línea base mensual de costos cloud deberá revisarse para evitar desviaciones no controladas de operación.

La capacitación deberá coordinarse con las áreas para no afectar de forma significativa la atención al cliente ni la operación del supermercado.

# 6.- Supuestos del Proyecto

Los supuestos representan condiciones que se consideran verdaderas para planificar el proyecto. Si alguno de estos supuestos cambia, el alcance, cronograma, costo o estrategia de implementación podría requerir ajuste formal.

HIPERMAXI proporcionará información suficiente sobre procesos actuales de ventas, cajas, inventarios, compras, proveedores, contabilidad, logística, seguridad, TI y administración.

Las áreas usuarias participarán en entrevistas, validaciones, pruebas UAT y aceptación de entregables.

La gerencia y el patrocinador aprobarán oportunamente decisiones críticas, proveedores, presupuestos y cambios relevantes.

Existirá disponibilidad presupuestaria para contratar asesoría cloud, servicios cloud, expertos en redes e infraestructura, conectividad, personal operativo, materiales y equipamiento.

Los proveedores seleccionados cumplirán con tiempos de entrega, instalación, soporte y condiciones acordadas.

Los datos de productos, proveedores, usuarios, roles y sucursales podrán ser depurados y migrados con apoyo de las áreas responsables.

La infraestructura física podrá prepararse sin requerir obras mayores fuera del alcance.

La red e internet podrán configurarse para soportar comunicación segura entre sucursal y cloud.

Los usuarios finales estarán disponibles para recibir capacitación, usar manuales por rol y participar en el acompañamiento inicial.

Los ambientes cloud y servicios asociados podrán configurarse según las políticas de seguridad, respaldo y continuidad definidas.

El proyecto podrá implementarse de forma progresiva para reducir riesgos operativos.

El equipo del proyecto contará con recursos técnicos y humanos suficientes para ejecutar los paquetes de trabajo de la estructura de entregables.

Las áreas responsables aprobarán los entregables cuando estos cumplan los criterios de aceptación y evidencias requeridas.

La estrategia TI permitirá mejorar trazabilidad, seguridad, eficiencia operativa, continuidad y toma de decisiones en HIPERMAXI.

# Control de aceptación del alcance

| Rol / Área | Responsabilidad en la aceptación |
| --- | --- |
| Gerencia / Patrocinador | Aprobar entregables mayores, presupuesto, cambios relevantes y cierre del proyecto. |
| Director del proyecto | Verificar que cada entregable sea coherente con el alcance aprobado, gestionar observaciones y consolidar actas. |
| Área de TI | Validar cloud, redes, infraestructura, seguridad, respaldos, documentación técnica y soporte. |
| Usuarios clave de operación | Validar módulos de software, datos migrados, pruebas UAT, capacitación y manuales por rol. |
| Adquisiciones / Finanzas | Validar cotizaciones, selección de proveedores, compras, recepción conforme y control de costos. |