Plan para la Dirección del Proyecto

Nombre del proyecto: Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido



Información del Proyecto

1.- Ciclo de vida del proyecto

2.- Proceso de gestión y toma de decisiones

3.- Herramientas y Técnicas

4.- Variación y gestión de la línea base

5.- Revisiones del proyecto

# Información del Proyecto

| Empresa/Organización | FLOWY |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI |
| Fecha de elaboración | 01/03/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | HIPERMAXI |
| Director del proyecto | Pablo Arauz Caballero |

# 1.- Ciclo de vida del proyecto

| Nombre de la fase | Entregable |
| --- | --- |
| Diagnóstico de la situación actual de TI | Informe de diagnóstico tecnológico y operativo actual. |
| Análisis estratégico y definición del alcance | Documento de alcance estratégico del proyecto TI. |
| Diseño de la arquitectura integral de TI | Modelo de arquitectura integral de TI. |
| Modernización de infraestructura tecnológica | Plan de renovación de hardware e infraestructura tecnológica. |
| Diseño e implementación de red y conectividad | Diseño de red corporativa e interconexión de sucursales. |
| Implementación de seguridad informática y control de acceso | Plan de seguridad informática y control de acceso físico. |
| Diseño del sistema integral de gestión empresarial | Especificación funcional y técnica del sistema integral de gestión. |
| Migración, depuración y centralización de datos | Base de datos depurada y plan de migración de información. |
| Implementación de nube híbrida, respaldo y continuidad operativa | Plan de nube híbrida, backup y recuperación ante desastres. |
| Capacitación y gestión del cambio organizacional | Plan de capacitación y gestión del cambio. |
| Implementación piloto y pruebas de calidad | Informe de pruebas, validación piloto y ajustes requeridos. |
| Despliegue progresivo por áreas y sucursales | Plan de despliegue progresivo e informe de implementación. |
| Evaluación, control y mejora continua | Informe final de evaluación y plan de mejora continua. |
| Nombre de la fase | Entregable |

# 2.- Proceso de gestión y toma de decisiones

| Área de conocimiento | Procesos | Tomador de decisiones |
| --- | --- | --- |
| Integración | - Consolidar el plan general de la estrategia TI - Coordinar las fases de diagnóstico, infraestructura, software, red, nube, seguridad y capacitación. (Incluye el control integrado de cambios y el cierre formal del proyecto) | Líder del Proyecto / Comité Directivo TI |
| Alcance | - Levantar las necesidades de HIPERMAXI - Definir las áreas beneficiadas - Delimitar qué procesos serán modernizados - Establecer los módulos del sistema - Definir la infraestructura de hardware requerida (asegurando que el proyecto no se limite únicamente al software). | Líder del Proyecto / Analista de Requisitos / Representante de HIPERMAXI |
| Tiempo | - Elaborar el cronograma del proyecto - Ordenar las fases - Estimar duración de actividades - Definir hitos de entrega - Controlar retrasos y ajustar tiempos durante la implementación progresiva | Líder del Proyecto / Coordinador de Planificación |
| Costo | - Estimar los costos de desarrollo - Adquisición de equipos, servidores, red, licencias, servicios de nube, capacitación, mantenimiento, obras civiles y contingencias. - Controlar que el presupuesto se mantenga dentro de lo aprobado. | Responsable Financiero / Líder del Proyecto / Gerencia de HIPERMAXI |
| Calidad | - Definir criterios de aceptación, estándares técnicos, pruebas funcionales, pruebas de seguridad, pruebas de rendimiento, validación de infraestructura, revisión de documentación y medición de cumplimiento de requisitos | Responsable de Calidad / Tester QA / Líder Técnico |
| Recursos Humanos | - Definir el equipo de trabajo - Asignar roles - Establecer responsabilidades - Coordinar capacitación - Evaluar desempeño - Asegurar que cada integrante cumpla sus actividades. | Líder del Proyecto / Responsable de Recursos Humanos |
| Comunicaciones | - Definir canales de comunicación, reuniones de seguimiento, reportes de avance, actas de reunión, comunicación con usuarios clave, informes a gerencia y mecanismos para escalar problemas. | Líder del Proyecto / Encargado de Documentación / Comité Directivo |
| Riesgos | - Identificar riesgos técnicos, humanos, financieros, operativos y de seguridad - Elaborar una matriz de probabilidad e impacto - Definir planes de mitigación - Monitorear riesgos durante todo el proyecto | Líder del Proyecto / Responsable de Riesgos / Comité TI |
| Adquisiciones | - Planificar la compra de computadoras, impresoras térmicas, servidores, dispositivos móviles, equipos de red, servicios en la nube, UPS, CCTV, biometría, licencias y servicios externos. | Responsable de Adquisiciones / Responsable de Infraestructura / Gerencia Financiera |
| Interesados | Identificar a los actores internos y externos, analizar sus necesidades, gestionar expectativas, involucrar a gerencia, usuarios finales, proveedores, personal administrativo, cajeros, almacenes, logística, contabilidad y entidades reguladoras. La consigna solicita identificar actores internos y externos del cliente. | Líder del Proyecto / Gerencia de HIPERMAXI / Representante de Usuarios |

# 3.- Herramientas y Técnicas

| Área de conocimiento | Herramientas y Técnicas |
| --- | --- |
| Integración | Acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, reuniones de coordinación, juicio de expertos, tablero de control del proyecto, control integrado de cambios, informes de avance y actas de cierre de fase. |
| Alcance | Entrevistas con gerencia y responsables de área, observación directa de procesos, análisis documental, levantamiento de requisitos, matriz de requisitos, estructura de desglose del trabajo — EDT/WBS —, validación del alcance y control de cambios del alcance. |
| Tiempo | Cronograma de actividades, diagrama de Gantt, definición de hitos, secuenciación de actividades, estimación de duración por juicio experto, técnica PERT, método de ruta crítica, seguimiento semanal de avance y herramientas como Microsoft Project, Excel, Trello, Jira o Asana. |
| Costo | Presupuesto del proyecto, estimación análoga, estimación paramétrica, análisis costo-beneficio, cotizaciones de proveedores, línea base de costos, matriz de costos directos e indirectos, reserva de contingencia y control de costos planificados frente a costos reales. |
| Calidad | Listas de verificación, criterios de aceptación, revisión técnica de entregables, plan de pruebas, pruebas funcionales, pruebas de integración, pruebas de seguridad, pruebas de rendimiento, validación con usuarios, métricas de calidad y control de cumplimiento de requisitos. |
| Recursos Humanos | Organigrama del equipo, matriz RACI, asignación de roles y responsabilidades, matriz de competencias, reuniones de seguimiento, evaluación de desempeño, plan de capacitación y registro de responsabilidades por fase. |
| Comunicaciones | Matriz de comunicaciones, actas de reunión, reportes de avance, reuniones semanales, informes ejecutivos, correo institucional, grupos de coordinación, tablero de seguimiento, minutas de reunión y mecanismos de escalamiento de problemas. |
| Riesgos | Lluvia de ideas, análisis FODA, matriz de probabilidad e impacto, registro de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, planes de mitigación, planes de contingencia, monitoreo periódico de riesgos y reuniones de revisión de riesgos. |
| Adquisiciones | Solicitud de cotizaciones, comparación de proveedores, matriz de evaluación técnica y económica, análisis de contratos, órdenes de compra, acuerdos de nivel de servicio — SLA —, criterios de selección de proveedores y control de recepción de bienes o servicios. |
| Interesados | Matriz de interesados, entrevistas, análisis poder-interés, mapa de actores, plan de gestión de interesados, reuniones de validación, encuestas de satisfacción, gestión de expectativas y estrategia de comunicación con usuarios internos y externos. |

# 4.- Variación y gestión de la línea base

| Área de conocimiento | Herramientas y Técnicas |
| --- | --- |
| Variación del alcance | Cambios de la línea base del alcance |
| Variación de cronograma | Cambios de la línea base del cronograma |
| Variación de costo | Cambios de la línea base de costos |

# 5.- Revisiones del proyecto

Las revisiones del proyecto se realizarán de manera periódica y documentada, con el objetivo de controlar el avance de la estrategia integral de Tecnologías de Información para HIPERMAXI, verificando el cumplimiento del alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos y entregables definidos. Debido a que el proyecto no se limita al desarrollo de software, las revisiones contemplarán también infraestructura tecnológica, red, nube, seguridad, adquisición de equipos, capacitación, migración de datos y despliegue progresivo.

El proyecto será revisado mediante reuniones de seguimiento, validación de entregables, revisión de indicadores, control de riesgos y aprobación por fases. Esto permite asegurar que cada avance esté alineado con los objetivos de modernización tecnológica de HIPERMAXI y con los requerimientos del proyecto, que incluyen software, hardware, infraestructura de red, nube, control biométrico y condiciones físicas necesarias para la implementación.

| Tipo de revisión | Frecuencia | Responsable principal | Evidencia o resultado | Tipo de revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión semanal de avance | Semanal | Líder del proyecto | Acta de reunión e informe semanal de avance. | Revisión semanal de avance |
| Revisión por fase | Al cierre de cada fase | Líder del proyecto y comité de revisión | Acta de aprobación de fase. | Revisión por fase |
| Revisión técnica | Según avance técnico | Líder técnico / Responsable de infraestructura | Informe técnico de revisión. | Revisión técnica |
| Revisión de calidad | Durante cada entrega importante | Responsable de calidad / QA | Lista de verificación e informe de calidad. | Revisión de calidad |
| Revisión de riesgos | Quincenal o cuando exista un evento crítico | Líder del proyecto / Responsable de riesgos | Matriz de riesgos actualizada. | Revisión de riesgos |
| Revisión de costos y adquisiciones | Mensual | Responsable financiero / Responsable de adquisiciones | Informe de control de costos y adquisiciones. | Revisión de costos y adquisiciones |
| Revisión con usuarios clave | Al finalizar entregables funcionales | Analista de requisitos / Representante de HIPERMAXI | Acta de validación con usuarios. | Revisión con usuarios clave |
| Revisión de implementación piloto | Durante la fase piloto | Líder del proyecto / QA / Usuarios clave | Informe de piloto y ajustes requeridos. | Revisión de implementación piloto |
| Revisión final del proyecto | Al cierre del proyecto | Comité directivo / Líder del proyecto | Informe final de evaluación del proyecto. | Revisión final del proyecto |