Plan de Gestión de Requisitos

Nombre del proyecto: Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

Información del Proyecto

1.- Recopilación de requisitos

2.- Priorización de requisitos

3.- Trazabilidad (Ver: Matriz de trazabilidad)

4.- Gestión de la configuración

5.- Verificación de requisitos

6.- Aceptación de Entregables

# Información del Proyecto

| Empresa/Organización | FLOWY |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI |
| Fecha de elaboración | 01/03/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | HIPERMAXI |
| Empresa/Organización | FLOWY |

# 1.- Recopilación de requisitos

La recopilación de requisitos del proyecto se realizará mediante un proceso ordenado de levantamiento, análisis y validación de información con los interesados clave de HIPERMAXI. Debido a que el proyecto corresponde a una estrategia integral de Tecnologías de Información, la recopilación no se limitará únicamente a requisitos de software, sino que también incluirá necesidades relacionadas con infraestructura tecnológica, red corporativa, nube híbrida, seguridad informática, control biométrico, respaldo de información, migración de datos, capacitación y continuidad operativa.

El procedimiento para recopilar requisitos será:

- Se identificarán las áreas involucradas en el proyecto, tales como gerencia, TI, ventas, cajas, inventarios, compras, logística, contabilidad, recursos humanos, seguridad física, proveedores y administradores de sucursal. Cada área será analizada para conocer sus problemas actuales, necesidades operativas y expectativas frente a la modernización tecnológica.

- Se aplicarán técnicas de recopilación de información, como entrevistas, reuniones de trabajo, observación directa de procesos, análisis de documentos existentes, revisión de hojas de cálculo actuales, cuestionarios y validación con usuarios clave. Esto permitirá comprender cómo se ejecutan actualmente los procesos y qué mejoras deben incorporarse dentro de la estrategia TI.

- Los requisitos recopilados serán clasificados en diferentes categorías:

  - Requisitos funcionales.

  - Requisitos no funcionales.

  - Requisitos de infraestructura.

  - Requisitos de red y conectividad.

  - Requisitos de seguridad.

  - Requisitos de integración.

  - Requisitos de migración de datos.

  - Requisitos de capacitación.

  - Requisitos de continuidad operativa.

  - Requisitos administrativos y normativos.

- Los requisitos serán documentados en una matriz de requisitos y revisados con los interesados correspondientes para confirmar que reflejan correctamente las necesidades de HIPERMAXI.

La recopilación se planificará por etapas, iniciando con las áreas estratégicas y continuando con las áreas operativas. Primero se entrevistará a la gerencia y al área de TI para definir la visión general del proyecto. Después se recopilará información de las áreas que usarán directamente la solución, como inventarios, ventas, compras, cajas, logística y contabilidad. Finalmente, se revisarán los requisitos de soporte, seguridad, infraestructura, capacitación y proveedores.

Los requisitos recopilados serán comunicados mediante informes de levantamiento, actas de reunión, matrices de requisitos, presentaciones de avance y sesiones de validación. Cada área recibirá información relacionada con los requisitos que le correspondan, para revisar, corregir y aprobar lo documentado antes de pasar a la etapa de diseño e implementación.

# 2.- Priorización de requisitos

La priorización de requisitos permitirá determinar cuáles necesidades deben ser atendidas primero, considerando su importancia para la operación de HIPERMAXI, su impacto en el negocio, su urgencia, su complejidad y su relación con otros componentes del proyecto.

El procedimiento para priorizar los requisitos es:

- Todos los requisitos recopilados serán revisados y clasificados según el área a la que pertenecen.

- Cada requisito será evaluado considerando criterios de negocio, técnicos, operativos y de riesgo.

Los criterios principales para priorizar serán:

- Impacto en la operación diaria del supermercado.

- Relación con procesos críticos: inventario, ventas, compras, contabilidad, logística y seguridad.

- Urgencia de implementación.

- Riesgo de no implementar el requisito.

- Dependencia con otros requisitos.

- Costo estimado.

- Complejidad técnica.

- Beneficio esperado para la empresa.

- Cumplimiento normativo o fiscal.

- Necesidad para la continuidad operativa.

Se utilizará la técnica MoSCoW, clasificando los requisitos como:

| Categoría | Significado |
| --- | --- |
| Must have | Debe estar incluido obligatoriamente. |
| Should have | Debería incluirse si no afecta los componentes principales. |
| Could have | Podría incluirse si existe disponibilidad de tiempo y presupuesto. |
| Won’t have | No se incluirá en esta etapa del proyecto. |

# 3.- Trazabilidad (Ver: Matriz de trazabilidad)

La trazabilidad de requisitos permitirá dar seguimiento a cada requisito desde su origen hasta su validación final. Esto ayudará a confirmar que cada necesidad identificada haya sido considerada dentro del diseño, implementación, pruebas y aceptación del proyecto.

La matriz de trazabilidad será utilizada para relacionar los requisitos con los objetivos del proyecto, entregables, responsables, estado de avance, pruebas asociadas y criterios de aceptación. De esta manera, se podrá verificar si cada requisito fue implementado correctamente o si quedó pendiente, modificado o descartado.

La matriz de trazabilidad deberá contener los siguientes atributos:

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Código del requisito | Identificador único del requisito. Ejemplo: RF-001, RNF-001, RI-001. |
| Nombre del requisito | Título breve que describe el requisito. |
| Descripción del requisito | Explicación clara de la necesidad que debe cumplirse. |
| Tipo de requisito | Funcional, no funcional, infraestructura, seguridad, integración, datos, capacitación, etc. |
| Área solicitante | Área de HIPERMAXI que originó el requisito. |
| Interesado responsable | Persona o rol responsable de validar el requisito. |
| Prioridad | Alta, media o baja. |
| Objetivo relacionado | Objetivo específico del proyecto al que contribuye. |
| Entregable asociado | Documento, módulo, infraestructura, prueba o componente relacionado. |
| Criterio de aceptación | Condición que debe cumplirse para aprobar el requisito. |
| Estado | Propuesto, aprobado, en desarrollo, implementado, validado, rechazado o diferido. |
| Prueba asociada | Caso de prueba o validación que confirma el cumplimiento del requisito. |
| Observaciones | Comentarios, restricciones o aclaraciones adicionales. |

# 4.- Gestión de la configuración

La gestión de la configuración permitirá controlar los cambios realizados sobre los requisitos del proyecto, asegurando que toda modificación sea evaluada, aprobada, documentada y comunicada antes de ser incorporada al alcance. Esto evitará cambios informales que afecten el tiempo, costo, calidad, seguridad o integración del proyecto.

Cuando un área de HIPERMAXI o integrante del equipo identifique la necesidad de modificar, agregar o eliminar un requisito, deberá presentar una solicitud formal de cambio. Esta solicitud será registrada por el director del proyecto en una matriz de control de cambios.

La solicitud deberá contener:

- Código del cambio.

- Fecha de solicitud.

- Área solicitante.

- Requisito afectado.

- Descripción del cambio.

- Justificación.

- Impacto en alcance.

- Impacto en tiempo.

- Impacto en costo.

- Impacto en calidad.

- Impacto en riesgos.

- Impacto en infraestructura, seguridad o integración.

- Responsable de evaluación.

- Estado de la solicitud.

El equipo del proyecto evaluará si el cambio afecta módulos críticos, infraestructura tecnológica, red, seguridad, datos, capacitación, cronograma o presupuesto. Si el cambio es menor, podrá ser aprobado por el director del proyecto. Si el cambio es moderado o mayor, deberá ser revisado por el comité del proyecto o la gerencia de HIPERMAXI.

Los cambios se pueden clasificar en:

| Tipo de cambio | Descripción | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Cambio menor | Ajuste pequeño que no afecta tiempo, costo ni entregables principales. | Director del proyecto. |
| Cambio moderado | Modifica requisitos secundarios o procesos específicos. | Director del proyecto y área involucrada. |
| Cambio mayor | Afecta módulos críticos, presupuesto, cronograma, seguridad o infraestructura. | Comité del proyecto / Gerencia. |
| Cambio crítico | Puede comprometer la viabilidad, continuidad, seguridad o cumplimiento del proyecto. | Gerencia General / Patrocinador principal. |

# 5.- Verificación de requisitos

La verificación de requisitos permitirá comprobar que los requisitos definidos para el proyecto fueron correctamente interpretados, diseñados, implementados y validados. Esta verificación será aplicada tanto a requisitos de software como a infraestructura, red, seguridad, migración de datos, capacitación e integración.

| Método | Aplicación |
| --- | --- |
| Revisión documental | Se verificará que los requisitos estén completos, claros, consistentes y alineados con el alcance del proyecto. |
| Validación con usuarios clave | Las áreas responsables revisarán si los requisitos representan correctamente sus necesidades. |
| Listas de verificación | Se utilizarán checklists para confirmar cumplimiento de requisitos técnicos, funcionales y operativos. |
| Pruebas funcionales | Se validará que los módulos del sistema realicen correctamente las funciones definidas. |
| Pruebas de integración | Se comprobará que los módulos compartan información correctamente, por ejemplo, ventas con inventarios y compras con contabilidad. |
| Pruebas de rendimiento | Se evaluará el tiempo de respuesta, disponibilidad y comportamiento del sistema bajo carga. |
| Pruebas de seguridad | Se verificará el acceso por roles, autenticación, cifrado, auditoría y protección de datos. |
| Pruebas de migración de datos | Se validará que los datos migrados estén completos, limpios y sin pérdidas significativas. |
| Pruebas de aceptación de usuario | Los usuarios finales comprobarán que la solución cumple con sus necesidades operativas. |
| Inspección técnica de infraestructura | Se verificará que equipos, red, servidores, nube, UPS, biometría y conectividad funcionen correctamente. |

Los cambios aprobados sobre requisitos serán integrados mediante la actualización formal de la documentación del proyecto, el ajuste del cronograma, la revisión de costos, la modificación de planes de prueba y la comunicación a las áreas afectadas. Ningún cambio será incorporado sin haber sido evaluado, aprobado y registrado en la matriz de control de cambios.

# 6.- Aceptación de Entregables

La aceptación de entregables será el proceso mediante el cual se verificará que cada resultado del proyecto cumple con los criterios definidos y puede ser aprobado formalmente. Este proceso será aplicado a entregables documentales, técnicos, funcionales, operativos y administrativos.

Los entregables serán identificados a partir del enunciado del alcance, la EDT/WBS, la matriz de requisitos y las fases del proyecto. Cada entregable deberá estar asociado a un objetivo, responsable, fecha estimada, criterio de aceptación y evidencia de cumplimiento.

Entre los entregables principales se considerarán:

- Informe de diagnóstico de situación actual.

- Documento de requisitos.

- Matriz de trazabilidad.

- Arquitectura integral de TI.

- Diseño de red corporativa.

- Plan de infraestructura tecnológica.

- Plan de seguridad informática.

- Sistema integral de gestión.

- Módulos de inventarios, ventas, compras, contabilidad, logística y reportes.

- Configuración de usuarios, roles y auditoría.

- Plan de migración de datos.

- Informe de migración validada.

- Plan de capacitación.

- Manuales de usuario.

- Informe de pruebas.

- Implementación piloto.

- Informe final del proyecto.

Ahora bien, en cuanto al procedimiento de aceptación se tienen los siguientes puntos:

- El responsable del entregable presentará el resultado al director del proyecto.

- Luego, el director revisará que el entregable esté completo y corresponda con lo definido en la EDT/WBS.

- Después, el entregable será revisado por el área responsable o usuario clave correspondiente.

- Si el entregable cumple con los criterios de aceptación, se elaborará un acta de aprobación. Si presenta observaciones, será devuelto para corrección.

- Una vez realizadas las correcciones, será revisado nuevamente hasta lograr su aceptación.

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| Porcentaje de avance físico | Mide el progreso real del entregable frente a lo planificado. |
| Porcentaje de requisitos cumplidos | Evalúa cuántos requisitos asociados al entregable fueron satisfechos. |
| Cumplimiento de fecha planificada | Compara la fecha real de entrega contra la fecha programada. |
| Número de observaciones pendientes | Registra correcciones o ajustes aún no resueltos. |
| Nivel de calidad del entregable | Evalúa completitud, funcionamiento, documentación, seguridad y utilidad. |
| Resultado de pruebas asociadas | Determina si el entregable superó las pruebas funcionales, técnicas o de seguridad. |
| Nivel de aceptación del usuario | Mide si el área usuaria aprueba el entregable. |
| Impacto en el proyecto | Evalúa si el entregable permite avanzar a la siguiente fase sin afectar alcance, tiempo o costo. |

Una vez aprobado el entregable, se registrará la aceptación formal mediante acta, firma o validación documentada por el responsable correspondiente. Esta evidencia será incorporada al expediente del proyecto y servirá como respaldo para el control de avance, cierre de fase y evaluación final de la estrategia integral de TI para HIPERMAXI