Plan de Gestión de los Riesgos

Nombre del proyecto:  Implementación de estrategia TI para HIPERMAXI

Identificador del proyecto: SIGSUP

Fecha elaboración: 01/03/2026

Contenido

Información del Proyecto

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada

Roles y responsabilidades

Presupuesto

Categorías de los riesgos

Tolerancia al riesgo de los interesados

Definiciones de probabilidad

Definiciones de impacto por objetivo

Matriz de probabilidad e impacto

# Información del Proyecto

| Empresa/Organización | HIPERMAXI |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Estrategia Integral de Tecnologías de Información para la Modernización Operativa de HIPERMAXI |
| Fecha de elaboración | 15/05/2026 |
| Cliente | HIPERMAXI |
| Patrocinador principal | Gerencia General de HIPERMAXI |
| Director del proyecto | Director del Proyecto de Estrategia TI |

# Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada

La gestión de riesgos del proyecto se realizará de manera continua durante la ejecución de la estrategia integral de TI para HIPERMAXI. La metodología consistirá en identificar, analizar, priorizar, responder y monitorear los riesgos técnicos, operativos, financieros, humanos, de seguridad, infraestructura, datos y adquisiciones que puedan afectar el alcance, tiempo, costo o calidad del proyecto.

El proceso iniciará con sesiones de identificación de riesgos con gerencia, TI, operaciones, finanzas, usuarios clave y proveedores.

Posteriormente se evaluará la probabilidad e impacto de cada riesgo mediante una matriz cualitativa. Los riesgos de mayor exposición contarán con responsables, acciones de mitigación, protocolos de contingencia y frecuencia de seguimiento.

| Herramienta / técnica | Uso en el proyecto |
| --- | --- |
| Lluvia de ideas | Identificar riesgos con el equipo del proyecto y áreas usuarias. |
| Entrevistas | Recoger riesgos percibidos por gerencia, TI, operaciones, cajas, inventarios, compras y contabilidad. |
| Análisis FODA | Relacionar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la modernización TI. |
| Matriz de probabilidad e impacto | Clasificar riesgos según exposición y prioridad. |
| Registro de riesgos | Documentar código, causa, impacto, responsable, respuesta y estado. |
| Reuniones de revisión | Monitorear riesgos activos y nuevas amenazas durante la ejecución. |
| Juicio de expertos | Validar riesgos técnicos de infraestructura, red, nube, seguridad y datos. |

# Roles y responsabilidades

Para asegurar una adecuada gestión de riesgos dentro del proyecto de modernización integral de Tecnologías de Información para HIPERMAXI, se definirán roles y responsabilidades específicas para cada grupo involucrado. Esta asignación permitirá identificar, analizar, monitorear y responder oportunamente a los riesgos que puedan afectar el alcance, cronograma, costo, calidad, seguridad, infraestructura, adopción del personal y continuidad operativa del proyecto.

Dado que la estrategia TI contempla componentes de software, infraestructura tecnológica, red corporativa, nube híbrida, seguridad informática, control biométrico, migración de datos, capacitación y despliegue progresivo, la gestión de riesgos deberá ser compartida entre la dirección del proyecto, la gerencia, el área de TI, las áreas usuarias, finanzas, seguridad y calidad. Cada responsable deberá reportar los riesgos relacionados con su área, proponer acciones de mitigación y participar en la toma de decisiones cuando exista una amenaza que pueda afectar el éxito del proyecto.

La siguiente tabla presenta los principales roles involucrados y sus responsabilidades dentro de la gestión de riesgos del proyecto:

| Rol | Responsabilidades en la gestión de riesgos |
| --- | --- |
| Gerencia General / Patrocinador | Definir tolerancia al riesgo, aprobar respuestas de alto impacto y autorizar recursos adicionales. |
| Director del proyecto | Coordinar la gestión de riesgos, mantener el registro actualizado y comunicar desviaciones relevantes. |
| Área TI | Identificar y gestionar riesgos técnicos de servidores, red, nube, seguridad, respaldo y soporte. |
| Áreas usuarias | Reportar riesgos operativos, problemas de adopción, cambios de proceso y dificultades de uso. |
| Responsable de seguridad | Evaluar riesgos de acceso, permisos, auditoría, biometría y protección de datos. |
| Finanzas / adquisiciones | Gestionar riesgos de presupuesto, compras, cotizaciones, contratos y proveedores. |
| QA / Calidad | Detectar riesgos derivados de pruebas fallidas, incidencias críticas o bajo cumplimiento de requisitos. |

# Presupuesto

Se reservará un porcentaje del presupuesto del proyecto para gestión de riesgos y contingencias. Esta reserva permitirá cubrir actividades de mitigación, soporte técnico adicional, pruebas adicionales, ajustes de infraestructura, capacitación complementaria o acciones correctivas derivadas de riesgos materializados.

| Concepto | Criterio presupuestario |
| --- | --- |
| Reserva de contingencia general | Entre 10% y 15% del presupuesto total del proyecto. |
| Riesgos de infraestructura y red | Reserva específica para reemplazos, ajustes de conectividad o soporte externo. |
| Riesgos de migración de datos | Reserva para limpieza adicional, pruebas de carga y validaciones. |
| Riesgos de adopción | Reserva para capacitaciones adicionales y acompañamiento operativo. |
| Uso de reservas | Solo con aprobación del director del proyecto y, si supera el umbral, de gerencia. |

# Categorías de los riesgos

La estructura de desglose de riesgos (RBS) agrupa los riesgos del proyecto por origen, facilitando su análisis y asignación de responsables.

| Categoría RBS | Ejemplos de riesgos |
| --- | --- |
| Riesgos técnicos | Errores de integración, fallas de software, bajo rendimiento, incompatibilidad de sistemas. |
| Riesgos de infraestructura | Fallas de servidores, red, UPS, cableado, dispositivos, conectividad o sala técnica. |
| Riesgos de seguridad | Accesos no autorizados, mala configuración de permisos, brechas de datos o fallas de biometría. |
| Riesgos de datos | Duplicidad, pérdida, inconsistencia o migración incompleta de datos históricos. |
| Riesgos humanos | Resistencia al cambio, baja capacitación, errores de uso o poca disponibilidad de usuarios clave. |
| Riesgos financieros | Sobrecostos, variaciones de precios, retrasos de aprobación presupuestaria. |
| Riesgos de adquisiciones | Demoras de proveedores, equipos incompatibles, incumplimiento de SLA. |
| Riesgos operativos | Interrupciones en cajas, inventarios, compras, logística o atención al cliente durante la transición. |
| Riesgos normativos | Incumplimiento fiscal, contable, sanitario o de trazabilidad. |

# Tolerancia al riesgo de los interesados

La tolerancia al riesgo define el nivel de exposición que cada interesado está dispuesto a aceptar durante la ejecución del proyecto. En el caso de la estrategia integral de Tecnologías de Información para HIPERMAXI, esta tolerancia debe analizarse con especial cuidado, debido a que el proyecto afecta procesos críticos como ventas, inventarios, compras, contabilidad, logística, seguridad, infraestructura tecnológica y atención al cliente.

Cada grupo de interesados puede aceptar ciertos niveles de incertidumbre, siempre que existan medidas de control, comunicación oportuna y planes de respuesta adecuados. Sin embargo, existen riesgos que no serán aceptables para la organización, especialmente aquellos relacionados con pérdida de datos, interrupción prolongada de operaciones, sobrecostos no aprobados, fallas de seguridad, incumplimiento normativo o afectación directa al cliente.

La siguiente tabla resume el nivel de tolerancia al riesgo de los principales interesados del proyecto:

| Interesado | Nivel de tolerancia | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Gerencia General | Baja para riesgos críticos | No acepta riesgos que comprometan continuidad operativa, presupuesto o reputación. |
| Área TI | Media | Tolera ajustes técnicos controlados, pero no riesgos de seguridad o pérdida de datos. |
| Áreas operativas | Baja | No aceptan interrupciones prolongadas en ventas, inventarios, cajas o atención al cliente. |
| Finanzas | Baja | No acepta desviaciones presupuestarias sin justificación y aprobación. |
| Usuarios finales | Media | Pueden tolerar curva de aprendizaje si reciben capacitación y soporte. |
| Clientes | Muy baja | No deben percibir fallas relevantes en atención, precios o disponibilidad de productos. |

# Definiciones de probabilidad

Los riesgos serán clasificados en tres niveles: alta, media y baja. Esta clasificación permitirá priorizar los riesgos que requieren acciones preventivas inmediatas y mantener seguimiento sobre aquellos que, aunque tengan menor probabilidad, podrían afectar el desarrollo del proyecto si llegan a materializarse.

| Nivel | Rango estimado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Alta | Mayor a 60% | Es probable que ocurra si no se aplican acciones preventivas. |
| Media | Entre 30% y 60% | Puede ocurrir durante la ejecución y requiere seguimiento. |
| Baja | Menor a 30% | Es poco probable, pero debe mantenerse registrado. |

# Definiciones de impacto por objetivo

El impacto será clasificado en tres niveles: alto, medio y bajo. Esta clasificación permitirá priorizar los riesgos que pueden comprometer hitos críticos, generar sobrecostos importantes, modificar entregables principales o impedir la aceptación de componentes esenciales del proyecto.

| Impacto | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | Retraso mayor al 15% o afecta hitos críticos. | Sobrecosto mayor al 15%. | Afecta módulos críticos, infraestructura o seguridad. | Impide aceptación de entregables críticos. |
| Medio | Retraso entre 5% y 15%. | Sobrecosto entre 5% y 15%. | Afecta entregables secundarios o ajustes operativos. | Requiere correcciones antes de aprobar. |
| Bajo | Retraso menor al 5%. | Sobrecosto menor al 5%. | No modifica entregables principales. | Observaciones menores sin impacto crítico. |

# Matriz de probabilidad e impacto

La matriz de probabilidad e impacto será utilizada para clasificar los riesgos del proyecto según la posibilidad de ocurrencia y el nivel de afectación que podrían generar sobre el tiempo, costo, alcance y calidad.

Esta matriz será especialmente útil para evaluar riesgos relacionados con retrasos en infraestructura, fallas de conectividad, problemas de migración de datos, baja adopción del personal, sobrecostos, fallas de seguridad, interrupciones operativas y dificultades en la integración de módulos.

| Probabilidad / Impacto | Bajo | Medio | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | Medio | Alto | Crítico |
| Media | Bajo | Medio | Alto |
| Baja | Bajo | Bajo | Medio |

Frecuencia

Cada riesgo será identificado con un código único, una categoría, su nivel de probabilidad e impacto, el nivel general de exposición y una respuesta principal. Esta información permitirá priorizar los riesgos más relevantes y definir acciones preventivas o correctivas antes de que afecten el alcance, cronograma, costo, calidad o continuidad operativa del proyecto.

| ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel | Respuesta principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Baja adopción tecnológica del personal | Humano / organizacional | Media | Alta | Alta | Capacitación práctica, usuarios líderes y acompañamiento inicial. |
| R-02 | Migración errónea o incompleta de datos históricos | Datos / técnico | Media | Alta | Alta | Depuración previa, pruebas de carga y validación con áreas responsables. |
| R-03 | Retraso en adquisición de equipos o servicios externos | Adquisiciones | Media | Media | Media | Cotizar con anticipación, contratos claros y proveedores alternativos. |
| R-04 | Fallas de conectividad entre áreas o sucursales | Infraestructura / red | Media | Alta | Alta | Internet redundante, pruebas de red y monitoreo de disponibilidad. |
| R-05 | Brechas de seguridad o accesos no autorizados | Seguridad | Baja | Alta | Media | Roles, permisos, cifrado, autenticación segura y auditoría de logs. |
| R-06 | Sobrecostos por cambios no controlados de alcance | Gestión | Media | Alta | Alta | Control formal de cambios y aprobación ejecutiva de desviaciones. |
| R-07 | Interrupciones operativas durante el despliegue | Operativo | Media | Alta | Alta | Implementación piloto, despliegue progresivo y plan de contingencia. |
| R-08 | Fallas en control biométrico o dispositivos físicos | Seguridad física | Baja | Media | Baja | Pruebas de instalación, proveedores certificados y soporte técnico. |

Protocolos de contingencia

El seguimiento será más frecuente durante las fases críticas del proyecto, como adquisición de equipos, migración de datos, pruebas, implementación piloto y puesta en marcha. En fases más estables, la revisión podrá realizarse de manera mensual, siempre que no existan riesgos altos o críticos activos.

| Actividad de seguimiento | Frecuencia |
| --- | --- |
| Revisión de riesgos activos | Quincenal. |
| Actualización del registro de riesgos | Semanal durante fases críticas y mensual en fases estables. |
| Reporte de riesgos a gerencia | Mensual o cuando exista riesgo alto/crítico. |
| Revisión de riesgos de proveedores | Durante procesos de adquisición y entrega. |
| Revisión de riesgos de despliegue | Antes, durante y después del piloto y puesta en marcha. |